УТВЕРЖДАЮ

Глава Шайдуровского сельсовета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.Г Сизов

«16» января 2014 г.

**К О М П Л Е К С Н Ы Й П Л А Н**

**мероприятий по благоустройству на территории Шайдуровского сельсовета в 2014 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№пп** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | | | **ответственный** | **финансирование** | **примечание** |
| 1. **Содержание дорожно-уличной сети** | | | | | | | |
| 1.1 | Очистка дорог и улиц поселений МО от снега | Январь-март | | | Глава мо | Местный бюджет |  |
| 1.2 | Пропуск талых вод по улицам поселений МО | апрель | | | Глава мо | Местный бюджет |  |
| 1.3 | Отсыпка и грейдирование улиц | Май-июнь | | | Глава мо | Местный бюджет |  |
| 1.4 | Содержание и ремонт дорог | Май-октябрь | | | Глава мо | Местный бюджет |  |
| 1.5 | Скашивание сорняков по обочинам дорог поселений МО | Май-сентябрь | | | МУП «Шайдуровское ЖКХ» | Местный бюджет |  |
| 1. **Озеленение** | | | | | | | |
| 2.1 | Вырезка аварийных деревьев | | Февраль-май | |  |  |  |
| 2.2 | Озеленение и уход за цветниками (завоз земли, приобретение и высадка рассады, прополка, полив) | | Май-ноябрь | | Терехова О.А | Местный бюджет |  |
| 2.3 | Уничтожение сорной и наркосодержащей растительности в черте поселений МО | | Апрель-сентябрь | | Глава МО | Местный бюджет |  |
| 2.4 | Очистка парков и зеленой зоны в поселениях МО | | Апрель-май | | Глава МО | Местный бюджет |  |
| 2.5 | Посадка саженцев | | Апрель-май | | Глава МО | Местный бюджет |  |
| 1. **Уличное освещение** | | | | | | | |
| 3.1 | Провести ревизию существующих светильников | | февраль | | Глава МО |  |  |
| 3.2 | Ремонт существующих и монтаж новых светильников | | Февраль-декабрь | | Глава МО | Местный бюджет |  |
| 1. **Свалки ТБО** | | | | | | | |
| 4.1 | Забуртовка и опашка свалок | | Апрель-октябрь | | МУП «Шайдуровское ЖКХ» | Местный бюджет |  |
| 4.2 | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок. Установление и привлечение к ответственности виновных лиц. | | Апрель-октябрь | | Глава МО участковый инсп. |  |  |
| 1. **Бродячие животные** | | | | | | | |
| 5.1 | Проведение сходов граждан по организации выпасов частного скота | | Апрель-май | | Глава МО |  |  |
| 5.2 | Направить письма владельцам скота на предмет недопустимости нахождения животных вне стада | | апрель | | Бархатов А.Г |  |  |
| 5.3 | При обнаружении бродячего скота, находящихся без привязи собак, принимать меры по установлению владельцев и привлечению их к ответственности | | Апрель-ноябрь | | Участковый инсп.  Бархатов А.Г |  |  |
| 5.4 | Профилактическая работа | | Апрель- октябрь | | Участковый инспектор |  |  |
| 5.5 | Публикация в СМИ | | Январь- декабрь | | Администрация МО |  |  |
| 1. **Строительство и ремонт объектов благоустройства** | | | | | | | |
| 6.2 | Принятие мер к приведению в надлежащее состояние остановочных павильонов | | Апрель –май | МУП «Шайдуровское ЖКХ» | | Местный бюджет |  |
| 6.4 | Проведение ремонтов на детских и спортивных площадках | | Май-июль | Моисеенко Е.В  Адонина Н.М | | Местный бюджет |  |
| **7.Содержание кладбищ** | | | | | | | |
| 7.1 | Проведение субботников на территориях кладбищ | | Апрель –май | | Глава МО  МУП «Шайдуровское ЖКХ» | Местный бюджет |  |
| 7.2 | Ремонт изгороди и моста в д. М-Крутишка | | Апрель-июнь | | МУП «Шайдуровское ЖКХ» | Местный бюджет |  |
| 7.3 | Расчистка подъездных путей | | В зимний период времени | | МУП «Шайдуровское ЖКХ» | Местный бюджет |  |
| **8.Содержание памятников** | | | | | | | |
| 8.1 | Проведение субботников на территориях расположения памятников | Апрель | | | Моисеенко Е.В |  |  |
| 8.2 | Ремонт памятников ВОВ 1941-45 г.г. | апрель | | | Кондратьева Т.Б | Местный бюджет |  |
| **9.Проведение конкурсов по благоустройству** | | | | | | | |
| 9.1 | Лучшая улица, лучшая усадьба, лучшее административное здание, лучший снежный городок и др. |  | | | Глава МО | Местный бюджет |  |
| **10. Работа администрации в области благоустройства** | | | | | | | |
| 10.1 | Осуществление контроля за соблюдением Правил благоустройства МО | Январь-декабрь | | | Бархатов А.Г |  |  |
| 10.2 | Подготовка НПА по благоустройству на весенне-летний период | март | | | Медведева Г.Г |  |  |
| 10.3 | Проведение сходов граждан, заседаний комиссий по благоустройству, заседаний административных комиссий | Согласно графикам | | | Глава МО |  |  |
| 10.4 | Закрепление мест общего пользования и зеленой зоны за предприятиями и организациями различных форм собственности для наведения уборки | март | | | Глава МО |  |  |
| 10.5 | Организация проведения субботников по благоустройству | Апрель-май | | | Глава МО | Местный бюджет |  |
| 10.6 | Подведение итогов проводимых мероприятий | По мере проведения | | | Глава МО |  |  |
| 10.7 | Организация выступлений в СМИ | 1 раз в месяц | | | Медведева Г.Г | Местный бюджет |  |