УТВЕРЖДАЮ

 Глава Шайдуровского сельсовета

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.Г Сизов

 «16» января 2014 г.

**К О М П Л Е К С Н Ы Й П Л А Н**

**мероприятий по благоустройству на территории Шайдуровского сельсовета в 2014 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№пп** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **ответственный** | **финансирование** | **примечание** |
| 1. **Содержание дорожно-уличной сети**
 |
| 1.1 | Очистка дорог и улиц поселений МО от снега | Январь-март | Глава мо | Местный бюджет |  |
| 1.2 | Пропуск талых вод по улицам поселений МО | апрель | Глава мо | Местный бюджет |  |
| 1.3 | Отсыпка и грейдирование улиц | Май-июнь | Глава мо | Местный бюджет |  |
| 1.4 | Содержание и ремонт дорог | Май-октябрь | Глава мо | Местный бюджет |  |
| 1.5 | Скашивание сорняков по обочинам дорог поселений МО | Май-сентябрь | МУП «Шайдуровское ЖКХ» | Местный бюджет |  |
| 1. **Озеленение**
 |
| 2.1 | Вырезка аварийных деревьев | Февраль-май |  |  |  |
| 2.2 | Озеленение и уход за цветниками (завоз земли, приобретение и высадка рассады, прополка, полив) | Май-ноябрь | Терехова О.А | Местный бюджет |  |
| 2.3 | Уничтожение сорной и наркосодержащей растительности в черте поселений МО | Апрель-сентябрь | Глава МО | Местный бюджет |  |
| 2.4 | Очистка парков и зеленой зоны в поселениях МО | Апрель-май | Глава МО | Местный бюджет |  |
| 2.5 | Посадка саженцев | Апрель-май | Глава МО | Местный бюджет |  |
| 1. **Уличное освещение**
 |
| 3.1 | Провести ревизию существующих светильников | февраль | Глава МО |  |  |
| 3.2 | Ремонт существующих и монтаж новых светильников | Февраль-декабрь | Глава МО | Местный бюджет |  |
| 1. **Свалки ТБО**
 |
| 4.1 | Забуртовка и опашка свалок | Апрель-октябрь | МУП «Шайдуровское ЖКХ» | Местный бюджет |  |
| 4.2 | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок. Установление и привлечение к ответственности виновных лиц. | Апрель-октябрь | Глава МО участковый инсп. |  |  |
| 1. **Бродячие животные**
 |
| 5.1 | Проведение сходов граждан по организации выпасов частного скота | Апрель-май | Глава МО |  |  |
| 5.2 | Направить письма владельцам скота на предмет недопустимости нахождения животных вне стада | апрель | Бархатов А.Г |  |  |
| 5.3 | При обнаружении бродячего скота, находящихся без привязи собак, принимать меры по установлению владельцев и привлечению их к ответственности | Апрель-ноябрь | Участковый инсп.Бархатов А.Г |  |  |
| 5.4 | Профилактическая работа  | Апрель- октябрь | Участковый инспектор |  |  |
| 5.5 | Публикация в СМИ | Январь- декабрь | Администрация МО |  |  |
| 1. **Строительство и ремонт объектов благоустройства**
 |
| 6.2 | Принятие мер к приведению в надлежащее состояние остановочных павильонов  | Апрель –май | МУП «Шайдуровское ЖКХ» | Местный бюджет |  |
| 6.4 | Проведение ремонтов на детских и спортивных площадках | Май-июль | Моисеенко Е.ВАдонина Н.М | Местный бюджет |  |
| **7.Содержание кладбищ**  |
| 7.1 | Проведение субботников на территориях кладбищ | Апрель –май | Глава МО МУП «Шайдуровское ЖКХ» | Местный бюджет |  |
| 7.2 | Ремонт изгороди и моста в д. М-Крутишка | Апрель-июнь | МУП «Шайдуровское ЖКХ» | Местный бюджет |  |
| 7.3 | Расчистка подъездных путей  | В зимний период времени | МУП «Шайдуровское ЖКХ» | Местный бюджет |  |
| **8.Содержание памятников** |
| 8.1 | Проведение субботников на территориях расположения памятников  | Апрель  | Моисеенко Е.В |  |  |
| 8.2 | Ремонт памятников ВОВ 1941-45 г.г. | апрель | Кондратьева Т.Б | Местный бюджет |  |
| **9.Проведение конкурсов по благоустройству** |
| 9.1 | Лучшая улица, лучшая усадьба, лучшее административное здание, лучший снежный городок и др. |  | Глава МО | Местный бюджет |  |
| **10. Работа администрации в области благоустройства** |
| 10.1 | Осуществление контроля за соблюдением Правил благоустройства МО | Январь-декабрь | Бархатов А.Г |  |  |
| 10.2 | Подготовка НПА по благоустройству на весенне-летний период | март | Медведева Г.Г |  |  |
| 10.3 | Проведение сходов граждан, заседаний комиссий по благоустройству, заседаний административных комиссий  | Согласно графикам | Глава МО |  |  |
| 10.4 | Закрепление мест общего пользования и зеленой зоны за предприятиями и организациями различных форм собственности для наведения уборки  | март | Глава МО |  |  |
| 10.5 | Организация проведения субботников по благоустройству | Апрель-май | Глава МО | Местный бюджет |  |
| 10.6 | Подведение итогов проводимых мероприятий | По мере проведения | Глава МО |  |  |
| 10.7 | Организация выступлений в СМИ | 1 раз в месяц | Медведева Г.Г | Местный бюджет |  |