# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# ШАЙДУРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# Сузунского района Новосибирской области

# четвёртого созыва

# РЕШЕНИЕ

# двадцать третья сессии

| # от _15.06.2012_ | # № _10_ |
| --- | --- |

# О согласовании инвестиционной программы

# В целях развития системы водоснабжения Шайдуровского сельсовета, руководствуясь статьей 11 Федерального закона № 210-ФЗ от 30.12.2004 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,

# Совет депутатов Шайдуровского сельсовета

# РЕШИЛ:

# 1. Прилагаемый проект инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения с. Шайдурово Шайдуровского сельсовета Сузунского района   Новосибирской области на 2012-2014 годы» соответствует условиям утвержденного технического задания, финансовые расчёты обоснованы;

# 2. Направить проект для выдачи заключения в департамент по тарифам Новосибирской области.

# 3. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене администрации и Совета депутатов Шайдуровского сельсовета.

| # Глава Шайдуровского сельсовета | # Д.Г. Сизов |
| --- | --- |

|  | # ПРИЛОЖЕНИЕ # к решению совета депутатов # Шайдуровского сельсовета # от _15.06.2012_ №_10_ |
| --- | --- |

# Инвестиционная программа

# «Развитие системы водоснабжения с. Шайдурово Шайдуровского сельсовета

# Сузунского  района Новосибирской области на 2012-2014 годы»

# Паспорт инвестиционной программы

| 1. | Наименование программы | # Развитие системы водоснабжения с. Шайдурово Шайдуровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2012-2014 годы (далее Программа). |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; # - Решение сессии Совета депутатов Шайдуровского сельсовета Сузунского района от 28.05.2012 № 8 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории МО Шайдуровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2012 -2014 годы»; # - Постановление администрации Шайдуровского сельсовета от _14.06.2012_ №_54_ «Об утверждении технического задания»; |
| 3. | Заказчик Программы | Администрация Шайдуровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области. |
| 4. | Разработчик Программы | МУП «Шайдуровское ЖКХ» |
| 5. | Цели Программы | - Повышение надежной работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; - Обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения; - Сокращение аварийности объектов водоснабжения; - Снижение показателя износа системы водоснабжения; - Повышение эффективности работы системы водоснабжения; - Снижение уровня потерь воды; - Снижение энергоемкости производства (энергосбережение) путем сокращения расхода электроэнергии на технологические нужды. |
| 6. | Основные задачи Программы и индикаторы их характеризующие | 1. Удельный вес сетей водоснабжения в с. Шайдурово, нуждающихся в замене – 0,0%; 2. Износ водопроводных сетей в с.Шайдурово – 10,0%; 3. Уровень потерь воды на территории МО – 2,0%; 4. Удельный расход электроэнергии на подъем 1 куб.м. воды в с. Шайдурово – 0,8 кВт*ч/м3; |
| 7. | Срок реализации Программы | 2012 г.-I-этап; 2013г.-II-этап; 2014г.-III-этап. |
| 8. | Перечень основных мероприятий Программы | 1. Реконструкция водопроводных сетей в с. Шайдурово Сузунского района Новосибирской области в т.ч.: - подготовка проектно-сметной документации и государственная экспертиза проектов. 2. Реконструкция водопроводных сетей в с. Шайдурово Сузунского района Новосибирской области в т.ч.: - строительство водопровода протяжённостью 7984,2 м метра (ул. Лесная, Комсомольская, Пролетарская, Выглазова, Первомайская, Гагарина, Советская, Юбилейная, Школьная, Речная, пер. Советский); 3. Реконструкция водопроводных сетей в с. Шайдурово Сузунского района Новосибирской области в т.ч.: - строительство водопроводной скважины глубиной 140 м; - устройство станций водоподготовки (2 ед.). |
| 9. | Исполнители Программы | МУП «Шайдуровское ЖКХ». |
| 10. | Объемы и источники финансирования Программы | В 2012 году 1194,21тыс.руб. соответственно, в том числе за счет: - Средства бюджета муниципального образования – 1194,21 тыс.руб. или 100,0 %; В 2013 году 21528,49 тыс.руб. соответственно, в том числе за счет: - Средства бюджета Новосибирской области (ДЦП «Чистая вода» на 2012-2017 годы)– 17223,79 тыс.руб. или 80,00 %; - Средства бюджета муниципального образования – 1076,42 тыс.руб. или 5,0 %; - Средства предприятия – 3228,28 тыс.руб. или 15,0 %. в т.ч. - амортизация: – 10,10 тыс.руб. - прибыль от нерегулируемой деятельности: - 3218,18 тыс. руб. В 2014году 8794,76 тыс.руб. соответственно, в том числе за счет: - Средства бюджета Новосибирской области (ДЦП «Чистая вода» на 2012-2017 годы)– 7035,81 тыс.руб. или 80,00 %; - Средства бюджета муниципального образования – 439,74 тыс.руб. или 5,0 %; - Средства предприятия – 1319,21 тыс.руб. или 15,0 %. в т.ч. - амортизация: – 10,10 тыс.руб. - прибыль от нерегулируемой деятельности: - 1309,11 тыс. руб. |
| 11. | Мониторинг реализации Программы | Мониторинг осуществляет Администрация Шайдуровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области. |
| 12. | Экономическая эффективность Программы | В результате реализации Программы предполагается: ## - снижение аварийности на 4,7 ед*км/год – 3372,25 тыс.руб/год; ## - снижение потерь – 3,3 тыс.куб.м./год – 58,04 тыс.руб./год; ## - снижение расхода электроэнергии – 45,93 тыс.кВт.*ч/год – 105,6 руб./год |

# Примечание: *. Данный норматив принимается в соответствии с расчётом ключевых показателей эффективности реализации инвестиционных программ (Глава 7).

1. Сведения о Заказчике Инвестиционной программы

# Заказчиком проекта инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения с. Шайдурово Шайдуровского сельсовета  Сузунского района   Новосибирской области на 2012-2014 годы» является Администрация Шайдуровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области для МУП «Шайдуровское ЖКХ», которое оказывает коммунальные услуги для потребителей Шайдуровского сельсовета.

# 2. Использованные материалы:

Разработка проекта инвестиционной программы осуществлена на основании Федеральных законов от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решения двадцать второй сессии Совета депутатов Шайдуровского сельсовета Сузунского района от 28.05.2012 № 8 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории МО Шайдуровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2012 -2014 годы», Постановления администрации Шайдуровского сельсовета от 15.06.2012г. №54  «Об утверждении технического задания».

3. Анализ существующего состояния системы водоснабжения

В настоящее время централизованное водоснабжение с. Шайдурово осуществляется в объёме 70,7 куб.м/сутки. Схема водоснабжения – кольцевая, категория водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды – 1. Наружный противопожарный водопровод функционально объединён с хозяйственно-питьевым.

Дата строительства водопроводных сетей 1972-1978 годы. Водопроводная сеть проложена в одну нитку, запитана от одного, расположенного на площадке головных сооружений в юго-восточной части села, существующего источника водоснабжения, которым является водозаборная скважина. Дебет существующей скважины составляет 9 куб.м/час, дебет является недостаточным для бесперебойного обеспечения нужд пожаротушения.

На протяжении участка водопровода по улицам Лесная, Комсомольская, Пролетарская, Выглазова, Первомайская, Гагарина, Советская, Юбилейная, Школьная, Речная, пер. Советский отмечаются многочисленные локальные затопления территории, свидетельствующие о повреждениях и протечках трубопровода. Согласно журналу регистрации повреждений на трассе, за 2011 год зафиксировано более 100 порывов.

В сложившейся ситуации предоставляется разумное решение – провести реконструкцию аварийного участка водопровода протяженностью 7984,2 км. по Лесная, Комсомольская, Пролетарская, Выглазова, Первомайская, Гагарина, Советская, Юбилейная, Школьная, Речная, пер. Советский, осуществить строительство новой скважины глубиной 140 метров с установкой станций очистки.

Инвестиционная программа направлена на осуществление необходимых мероприятий по модернизации и реконструкции (обновлению) системы централизованного водоснабжения для снижения потерь воды в сетях и для качественного обеспечения водой существующих потребителей.

4. План мероприятий направленных на улучшение технических и экономических характеристик системы водоснабжения

В настоящем разделе дано краткое описание инвестиционных проектов, по которому предполагается осуществить совместное долевое финансирование расходов в соответствии с Условиями предоставления и расходования субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы», утверждёнными Постановлением правительства Новосибирской области ль 20.02.2012 № 91-п

4.1 Краткая характеристика инвестиционных объектов

Инвестиционный проект №1

Вид деятельности: Водоснабжение.

Наименование мероприятий: Реконструкция водопроводных сетей в с. Шайдурово Сузунского района Новосибирской области в т.ч.:

- подготовка проектно-сметной документации и государственная экспертиза проектов.

Основные технико-экономические характеристики: Отчёты об инжиниринговом обследовании местности, геологических и геодезических изысканиях, проектно-сметная документация и экспертное заключение ГБУ НСО «ГВЭ НСО»: комплект - 3;

Стоимость строительства: Определена на основании заключенных договоров и муниципальных контрактов  и составляет 1194,21 тыс.руб. – в том числе:

• Средства бюджета муниципального образования – 1194,21 тыс.руб. или 100,0 %;

Срок реализации: 2012 год.

Инвестиционный проект №2

Вид деятельности: Водоснабжение.

Наименование мероприятий: Реконструкция водопроводных сетей в с. Шайдурово Сузунского района Новосибирской области в т.ч.:

- строительство водопровода протяжённостью 7984,2 м метра (ул. Лесная, Комсомольская, Пролетарская, Выглазова, Первомайская, Гагарина, Советская, Юбилейная, Школьная, Речная, пер. Советский);

Основные технико-экономические характеристики: Трубопровод: Протяжённость – 7984,2 м.; Материал – трубы полиэтиленовые напорные питьевые диаметром 110*5,3 мм

Стоимость строительства: Определена на основании проектно-сметной документации и составляет 21528,49  тыс.руб. соответственно, в том числе за счет:

- Средства бюджета Новосибирской области (ДЦП «Чистая вода» на 2012-2017 годы)–  17223,79 тыс.руб. или 80,00 %;

- Средства бюджета муниципального образования – 1076,42 тыс.руб. или 5,0 %;

- Средства предприятия – 3228,28  тыс.руб. или 15,0 %.

в т.ч. - амортизация: – 10,10 тыс.руб.

- прибыль от нерегулируемой деятельности: - 3218,18 тыс. руб.

Срок реализации: 2013 год.

Инвестиционный проект №3

Вид деятельности: Водоснабжение.

Наименование мероприятий: Реконструкция водопроводных сетей в с. Шайдурово Сузунского района Новосибирской области в т.ч.:

- строительство водопроводной скважины глубиной 140 м;

- устройство станций водоподготовки (2 ед.)

Основные технико-экономические характеристики: Скважина: Глубина – 140 м; Дебет – 5 куб.м./час.

Стоимость строительства:	 Определена на основании проектно-сметной документации и составляет 8794,76 тыс.руб.соответственно, в том числе за счет:

- Средства бюджета Новосибирской области (ДЦП «Чистая вода» на 2012-2017 годы)–  7035,81 тыс.руб. или 80,00 %;

- Средства бюджета муниципального образования – 439,74 тыс.руб. или 5,0 %;

- Средства предприятия – 1319,21 тыс.руб. или 15,0 %.

в т.ч. - амортизация: – 10,10 тыс.руб.

- прибыль от нерегулируемой деятельности: - 1309,11 тыс. руб.

4.2 Наличие проектно-сметной документации (ПСД и экспертизы)

1. Разработка проектной - сметной документации осуществляется заказчиком инвестиционной программы с привлечением на договорной основе генеральной проектной организаций – ООО «Сибирский строительный инжиниринг». Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдано некоммерческим партнерством «Межрегиональное объединение проектировщиков (СРО)» от 08.12.2011гю регистрационный номер СРО-П-081-5406416880-00212-4. Главный инженер проекта – А.А. Дерман.

4.3 Результат реализации инвестиционной программы

Выполнение инвестиционной программы позволит достигнуть следующих результатов:

1.) Реконструкция наружных сетей водоснабжения с. Шайдурово Сузунского района Новосибирской области – позволит сократить показатель аварийности в 24,5 раза (до показателя 0,2 ед./км), объём утечек – на 3,3 тыс.куб м./год.

2.) Строительство водозаборной скважины для водоснабжения с.Шайдурово Сузунского района Новосибирской области позволит привести объём производства воды к необходимому.

В целом, программа позволит повысить качество и надёжность обеспечения населения услугами по водоснабжению, будет являться эффективной мерой для реализации поддержки коммунального хозяйства Шайдуровкого сельсовета

5.  Объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы

При реализации данной инвестиционной программы предполагается, что из средств соответствующих бюджетов будет профинансирована в 2012 году доля всех расходов по предлагаемым проектам в размерах, приведённых в таблице 5.1, в 2013 году – таблице 5.2, в 2014 году – таблица 5.3.

Таблица 5.1

| № | Наименование затрат | Сумма, тыс.руб | Доля, % | в том числе за счёт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | БНСО | БМО | СП |
|  | Инвестиционный проект №1 | 1194,21 |  |  |  |  |
|  | Проектно-сметная документация | 1194,21 | 100 |  | 1194,21 |  |
|  | Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |
|  | Итог, тыс.руб | 1194,21 | 100 |  | 1194,21 |  |
|  | ДОЛЯ,% |  |  |  | 100,0 |  |

Таблица 5.2

| № | Наименование затрат | Сумма, тыс.руб | Доля, % | в том числе за счёт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | БНСО | БМО | СП |
|  | Инвестиционный проект №2 | 21528,49 |  |  |  |  |
|  | Проектно-сметная документация |  |  |  |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы | 21528,49 | 100 | 17223,79 | 1076,42 | 3228,28 |
|  | Итог, тыс.руб | 21528,49 | 100 | 17223,79 | 1076,42 | 3228,28 |
|  | ДОЛЯ,% |  |  | 80,0 | 5,0 | 15,0 |

Таблица 5.3

| № | Наименование затрат | Сумма, тыс.руб | Доля, % | в том числе за счёт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | БНСО | БМО | СП |
|  | Инвестиционный проект №3 | 8794,76 |  |  |  |  |
|  | Проектно-сметная документация |  |  |  |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы | 8794,76 | 100,0 | 7035,81 | 439,74 | 1319,21 |
|  | Итог, тыс.руб | 8794,76 |  | 7035,81 | 439,74 | 1319,21 |
|  | ДОЛЯ | % |  | 80,0 | 5,0 | 15,0 |

6. План финансирования инвестиционной программы с указанием источников ее финансирования

Структура инвестиционных денежных потоков по развитию системы водоснабжения в разбивке по источникам и годам финансирования представлена в таблице 5.3

Таблица 5.3

| Годы | Единица измерения | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер денежных потоков |  | Всего в 2012 г. | за счёт |  |  | Всего в 2013 г. | за счёт |  |  | Всего в 2014 г. | за счёт |  |  | Всего | за счёт |  |  |
|  |  |  | БНСО (бюждет Новосибирской области) | БМО (местный бюджет). | СП |  | БНСО (бюждет Новосибирской области) | БМО (местный бюджет). | СП |  | БНСО (бюждет новосибирской области) | БМО (местный бюджет). | СП |  | БНСО (бюждет Новосибирской области) | БМО (местный бюджет). | СП |
| Инвестиционный проект №1 | тыс.руб | 1194,21 |  | 1194,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1194,21 |  | 1194,21 |  |
| Инвестиционный проект №2 | тыс.руб |  |  |  |  | 21528,49 | 17223,79 | 1076,42 | 3228,28 |  |  |  |  | 21528,49 | 17223,79 | 1076,42 | 3228,28 |
| Инвестиционный проект №3 | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 7035,81 | 7035,81 | 439,74 | 1319,21 | 7035,81 | 7035,81 | 439,74 | 1319,21 |
| Итого | тыс. руб | 1194,21 |  | 1194,21 |  | 21528,49 | 17223,79 | 1076,42 | 3228,28 | 7035,81 | 7035,81 | 439,74 | 1319,21 | 29758,51 | 24259,6 | 2710,37 | 4547,49 |

Собственных средств, необходимых для реализации планируемых мероприятий у МУП «Шайдуровское ЖКХ», МО Шайдуровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области недостаточно. Поэтому для выхода коммунального комплекса из кризиса, учитывая социальную значимость его модернизации, необходимо объединить усилия и средства всех, заинтересованных  в данной проблеме сторон. Таким образом, финансирование мероприятий программы предполагается осуществлять в соответствии с Условиями предоставления и расходования субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы», утверждёнными Постановлением правительства Новосибирской области ль 20.02.2012 № 91-п.

6.1 Форма собственности на вложенные инвестиции

Все инвестиционные объекты по завершению строительно-монтажных работ оформляются в собственность муниципального образования Шайдуровский сельсовет Сузунского района Новосибирской области.

6.2 Возврат инвестиционных вложений

В соответствии с действующим законодательством, финансовые потребности организации коммунального комплекса в части возвратных источников (кредиты), необходимых для выполнения инвестиционной программы организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры, возмещаются за счёт установления надбавки к цене (тарифу) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, а также тарифа организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры.

Для ситуации, складывающейся в с. Шайдурово, характерно следующее:

| надбавка к цене (тарифу) для потребителей и соответствующей надбавка к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса | Плата за подключение к системе коммунальной инфраструктуры |
| --- | --- |
| приведёт к недоступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учётом вводимых надбавок. | подключение новых и реконструкция существующих объектов в с. Шайдурово в ближайшей и среднесрочной перспективе не планируется. |

Таким образом, для реализации инвестиционной программы необходимо изыскать потребные источники финансирования без привлечения заёмных средств. 	Принимается решение инвестиционную надбавку потребителей не устанавливать.

7. Расчёт экономического эффекта

- Аварийность   сетей водоснабжения на территории МО  в 2011 году составила 4,9 ед/км., в т.ч.   в с. Шайдурово-  4,9 ед/км. Реализация данного проекта позволит сократить этот показатель к 2014 году до 0,2 ед/км, в т. ч. в с. Шайдурово до 0,2 ед/км. Стоимость ликвидации 1 аварии   на сетях водоснабжения в среднем составляет 35 тыс. руб. В результате реализации данного проекта  экономия составит:

20,5 км*(4,9-0,2) ед./км*35,0 тыс.руб/ед.=3372,25 тыс. руб/год.

- Удельный вес сетей водоснабжения в с. Шайдурово Сузунского района Новосибирской области, нуждающихся в замене  составляет 7,9/20,5*100%=38,5 %,  реализация данного проекта позволит снизить этот показатель до 0  % к 2014 году.

Планируемый уровень потерь воды на сетях водоснабжения по Муниципальному образованию в 2012 году составляет – 4,5 тыс. м3 в год, что составляет – 11,6% от общего объема поднятой воды предприятием (39,6 тыс.м3.),  что в денежном выражении составляет   4,5*17,59=79,15 тыс. руб. При снижении данного показателя до 3% (1,2 тыс.м3), экономия на потерях составит:

В натуральном выражении: 4,5-1,2=3,3 тыс.м3;

В стоимостном: 3,3 тыс.м3*17,59руб/м3=58,04 тыс.руб/год;

- Расход электроэнергии на технологические нужды  предприятия составил в 2011 году 78,93 тыс. кВт*ч, в результате реализации данного проекта расход  электроэнергии  предприятия  в с. Шайдурово сократится:

В натуральном выражении: (2.0-0,8)/2,0*76,55=45,93 тыс.кВт*ч;

В стоимостном: 45,93 тыс.кВт*ч*2,3руб/кВт*ч=105,6 тыс.руб/год;

Суммарный годовой экономический эффект (в ценах 2012 года) составит:

3372,25+58,04 +105,6 =3535,89 тыс.руб/год.

Планируемый срок окупаемости инвестиционной программы (с учётом индекса роста 10%) составит:

31517,46/3535,89 =8,0 лет! – при выполнении инвестиционных проектов №1 и №2.

8. Выводы

Для  повышения  надежности  водоснабжения МО Шайдуровский сельсовет, улучшения качества поставляемых  услуг  и  затрат на подъём и транспортировку холодной воды необходима реализация мероприятий,  предусмотренных  представленной  программой.

Так как у предприятия МУП «Шайдуровское ЖКХ» и в бюджете МО Шайдуровский сельсовет нет финансовых  средств, требуемых для выполнения мероприятий данной программы, необходимо объединить средства и возможности всех заинтересованных сторон с выделением:

В 2012 году 1194,21тыс.руб.

соответственно, в том числе за счет:

- Средства бюджета муниципального образования – 1194,21 тыс.руб. или 100,0 %;

В 2013 году 21528,49  тыс.руб.

соответственно, в том числе за счет:

- Средства бюджета Новосибирской области (ДЦП «Чистая вода» на 2012-2017 годы)–  17223,79 тыс.руб. или 80,00 %;

- Средства бюджета муниципального образования – 1076,42 тыс.руб. или 5,0 %;

- Средства предприятия – 3228,28  тыс.руб. или 15,0 %.

в т.ч. - амортизация: – 10,10 тыс.руб.

- прибыль от нерегулируемой деятельности: - 3218,18 тыс. руб.

В 2014году 8794,76 тыс.руб.

соответственно, в том числе за счет:

- Средства бюджета Новосибирской области (ДЦП «Чистая вода» на 2012-2017 годы)–  7035,81 тыс.руб. или 80,00 %;

- Средства бюджета муниципального образования – 439,74 тыс.руб. или 5,0 %;

- Средства предприятия – 1319,21 тыс.руб. или 15,0 %.

в т.ч. - амортизация: – 10,10 тыс.руб.

- прибыль от нерегулируемой деятельности: - 1309,11 тыс

Киль Евгений Александрович

Тел/Факс: 8-(383-46)-2-16-51

Email: kil_e@suzunadm.ru

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ: к инвестиционной программе МУП «Шайдуровское ЖКХ» «Развитие системы водоснабжения с. Шайдурово Шайдуровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2012-2014 годы» |
| --- | --- |

Производственная программа по водоснабжению МУП «Шайдуровское ЖКХ»

Шайдуровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2012* год | 2013* год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объём выработки воды | Тыс.куб.м | 39,60 | 39,60 | 39,60 |
|  | Объём воды, полученной со стороны | Тыс.куб.м |  |  |  |
| 2 | Объём воды, используемой на собственные нужды ВКХ | Тыс.куб.м |  |  |  |
| 3 | Объём пропущенной воды через очистные сооружения | Тыс.куб.м |  |  |  |
| 4 | Объём отпуска в сеть | Тыс.куб.м | 39,60 | 39,60 | 39,60 |
| 5 | Объём потерь | Тыс.куб.м | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 6 | Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть | % | 11,60 | 11,60 | 11,60 |
| 7 | Объём отпуска воды всего | Тыс.куб.м | 35,10 | 35,10 | 35,10 |
|  | В т.ч.: собственным потребителям | Тыс.куб.м | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 8 | Объём реализации товаров и услуг, в т.ч.: | Тыс.куб.м | 33,90 | 33,90 | 33,90 |
| 8.1. | Бюджетным потребителям | Тыс.куб.м | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 8.2. | Населению | Тыс.куб.м | 16,70 | 16,70 | 16,70 |
| 8.3. | Прочие потребители | Тыс.куб.м | 15,60 | 15,60 | 15,60 |

ПРИМЕЧАНИЕ: * - На основании Таблицы 1 приложения к протоколу заседания правления департамента по тарифам Новосибирской области от 17.11.2011 г. №52

| Директор МУП «Шайдуровское ЖКХ» | ______________/Г.В. Ульянко/ м.п. |
| --- | --- |